# 每日进度报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 起始日期 | 描述 | 组长 |
| 需求阶段 | 2014/07/01 | 技术准备 | 陈兴宇 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | 1 |
| **汇报日期** | 2014/07/02 |
| **汇报人** | 陈兴宇 |
| **已完成** | 浏览[个推](http://www.igetui.com/activity500w/)SDK文档，了解推送模块的工作流程。 | |
| **计划完成** | 1.学习[个推](http://www.igetui.com/activity500w/)官方Demo  2.学习Python相关知识 | |
| **小结** | 了解了推送模块的功能和原理 | |
| **待处理或需协调的问题** | 缺乏Python基础 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | 2 |
| **汇报日期** | 2014/07/03 |
| **汇报人** | 陈兴宇 |
| **已完成** | 1.学习[个推](http://www.igetui.com/activity500w/)官方Demo  2.学习Python基本知识 | |
| **计划完成** | 学习Android前端技术 | |
| **小结** | 了解了Python后台的基础知识 | |
| **待处理或需协调的问题** | 还需继续熟悉Android开发的基本知识，更深入地掌握[个推](http://www.igetui.com/activity500w/)官方Demo | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | 3 |
| **汇报日期** | 2014/07/04 |
| **汇报人** | 陈兴宇 |
| **已完成** | 了解Android前端开发原理和代码结构 | |
| **计划完成** | 分析项目中的需要推送的信息，设计合适的数据结构 | |
| **小结** | 了解了Android前端的主要组件及代码结构，Activity状态 | |
| **待处理或需协调的问题** | 暂无 | |